На игле навечно?

О строительстве нефтепроводной системы

«Восточная Сибирь - Тихий океан»

Ю. П. ВОРОНОВ,

кандидат экономических наук,

вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты,

Е. Б. КИБАЛОВ,

доктор экономических наук, профессор,

зав. сектором Института экономики и организации промышленного производства СО РАН,

О.С.КРАСНОВ,

доктор экономических наук, профессор,

зав. кафедрой «Менеджмент на транспорте» Сибирского государственного университета путей сообщения, Новосибирск

Почему БАМ оказался

невостребованным?

Этот вопрос вновь возник после того, как стало известно о принятом правительством РФ решении о строительстве новой нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан и о методах обоснования этого решения.

Существо решения, о котором идет речь, состоит в следующем. Предполагается строительство нефтепровода от Тайшета до Сковородино и далее до бухты Перевозная (район Находки) общей протяженностью более 4 тыс. км. Максимальная мощность нефтепровода составит 80 млн т нефти в год; суммарные инвестиционные затраты - порядка 11 млрд дол.; строительство нефтепровода планируется закончить в 2008 г. Как видим, по всем параметрам: объемам и расстояниям перекачки, уровню капитальных затрат и срокам строительства данный проект относится к разряду крупномасштабных и уникальных, т. е. является инвестиционным мегапроектом. Напомним, что Байкало-Амурская магистраль (БАМ) обошлась нам примерно в 10 млрд дол., до состояния «пускового комплекса» строилась 15 лет, а по проекту «в полном объеме» не достроена и сегодня.

Проект нефтепровода мыслится его инициаторами как двухэтапный. Первый - строительство участка нефтепровода от Тайшета до Сковородино. На этом этапе нефть из Сковородино до Находки будет поступать по железной дороге. Естественно, этой железной дорогой будет электрифицированный Транссиб, мощности которого сегодня используются не полностью. Второй - строительство участка нефтепровода от Сковородино до Находки. Смысл подобного разбиения проекта в том, что смешанным трубопроводно-железнодорожным маршрутом на первом этапе предлагается транспортировать 24 млн т добытой в Западной Сибири нефти в год, а для заполнения трубы до проектных объемов на втором этапе недостающие 56 млн т намечается добывать на месторождениях Восточной Сибири и Республики Саха (Якутии).

Как видим, в этом проекте БАМ, который в экономическом аспекте проектировался как нефтевозная дорога к Тихоокеанскому побережью, остается невостребованным. Хотя известно, что из-за недогрузки магистраль до сих пор является убыточной, и эти убытки влияют на результаты хозяйственной деятельности РАО «Российские железные дороги» (РЖД), точнее, распределены между его Дальневосточным и Восточно-Сибирскими филиалами. Известно также: лоббисты из Минпромэнерго России сумели убедить правительство, что маршрут транспортировки нефти в обход БАМа эффективнее варианта Минтранса РФ и РАО РЖД, которые предлагали потратить всего 0,5 млрд дол. нa обустройство железнодорожных перевозок в направлении Дальнего Востока с использованием Байкало-Амурской магистрали.

Но дело не только в более чем 20-кратной разнице затрат на проект энергетиков, который принимается, и на проект железнодорожников, который отвергается. Мы не обсуждаем и вопрос о том, чье лобби оказалось более эффективным на федеральном уровне.

Во-первых, известно, что в затратах на железнодорожные перевозки 30% составляют постоянные расходы. Следовательно, уменьшение объемов перевозок автоматически приводит к увеличению стоимости перевозок единицы груза. Эта закономерность справедлива как в отношении БАМа, так и в отношении Транссиба. Более полная загрузка железной дороги означает, что появляется объективная возможность для понижения железнодорожных грузовых тарифов. Но запараллеливание трубопровода и железной дороги - это взаимоневыгодная конкуренция, поскольку и для «трубы» доля постоянных расходов высока - примерно 25%. Получается, что мы сталкиваем две локальные естественные монополии, которые не могут бросить все и уйти в сторону, даже если одна из них проиграет другой в конкурентной борьбе.

Следует также напомнить, что в советское время интенсивность движения по Транссибу вдвое превышала среднюю интенсивность перевозок по железным дорогам США. И этим во многом объяснялась относительно низкая себестоимость железнодорожных перевозок в восточных районах страны.

Во-вторых, результатная часть проекта, по которой намечается на втором этапе добывать 56 млн т нефти в год в Восточной Сибири, представляется неоправданно оптимистичной, принимая во внимание относительно небольшой объем разведанных запасов углеводородов в этом регионе, возможные темпы увеличения минерально-сырьевой базы, сложные горно-геологические условия залегания нефти и гарантированный уровень коэффициентов ее извлечения из пласта и т. д. Все эти показатели сегодня формулируются в вероятностных терминах, и, по нашей оценке, риск, связанный с осуществлением варианта Минпромэнерго РФ, чрезвычайно высок.

Смущает также и то, что высокие риски реализации своего проекта его инициаторы хотят разделить с нами, налогоплательщиками, так как деньги на его финансирование будут получены от системы «Транснефть», пока еще являющейся государственной. Иное дело, если бы очередной «проект века» его инициаторы намеревались осуществить за свой счет, т. е. в режиме частного предпринимательства. Тогда, как говорится, «и флаг вам в руки». Платите налоги государству, соблюдайте экологические ограничения и можете строить трубу хоть к побережью Чукотского моря. Ho собрать под инвестиционный проект 11 млрд дол. для строительства чего бы то ни было на самом краю обжитой земли совершенно нереально. А подконтрольный бюджет полностью исполнительной власти — вот он, под рукой! И вряд ли кто сможет помешать любой самой бессмысленной трате государственных средств.

Методы, которые используются

Теперь о методах, с помощью которых критикуемое нами решение было обосновано. Судя по публикации, авторы обоснования опирались на официальные методические материалы по оценке инвестиционных проектов. Слабость такого подхода состоит в том, что упомянутые материалы пригодны для оценки и обоснования «малых» (локальных) проектов в условиях определенности и лишь отчасти — в условиях риска. Что же касается проектов крупномасштабных (глобальных), предлагаемых к реализации в условиях большой неопределенности (т. е. в условиях суперриска), официальные методики ничего, кроме деклараций, не содержат, и рабочим инструментом для оценки эффективности (принятия или непринятия) инвестиционных решений того класса, о котором идет речь, быть не могут. Дело здесь в том, что крупномасштабные инвестиционные проекты типа того, о котором идет речь, в силу своей масштабности влияют на систему цен и нормативов эффективности экономики в целом и поэтому адекватно оценены на их основе быть не могут. Наука здесь предлагает два подхода: либо для оценки народнохозяйственной эффективности глобальных проектов пользоваться моделями национальной экономики (в данном случае - России), либо системой конверсионных цен, рекомендуемой Всемирным банком. В первом случае можно использовать модели семейства ОМММ (оптимизационные межрегиональные межотраслевые модели), многие годы разрабатываемые в ИЭиОПП СО РАН. Во втором - пытаться учесть влияние на цены монополистов, уровней налогов, субсидий и пошлин, а также неучтенных внешних эффектов и общественных благ. И в том и другом случаях, как показывает наш опыт, невозможно обойтись без многотуровых экспертиз.

На последнем замечании остановимся специально. Использование экспертов в качестве генераторов информации и оценщиков альтернатив в развитых странах Запада является общепринятой процедурой в процессе принятия сложных решений и их реализации. Функционирует эшелонированная система прохождения идей и всех последующих проектных проработок, обладающая обратными связями (конкурсы, общественная экспертиза, утверждение вышестоящими инстанциями, привлечение независимых экспертов, специальные рассмотрения и т. п.), т. е. система включает в себя цепочку экспертных оценок и заключений. На системе информационного обеспечения, построенной на аналогичных принципах, базируются не только крупномасштабные инвестиционные проекты, но и практически любые, затрагивающие не только интересы общества в целом, но и «мест» дислокации проектов.

А что же у нас? По известной еще с советских времен традиции проекты любого масштаба и значимости нуждаются в глубоких технико-экономических обоснованиях, а учет социальных, экологических и иных последствий лишь декларируется, но на принятие решений практически влияет мало (ситуация А). Нередко то, что стоит за термином «иные последствия», является латентной причиной реализации конкретного проекта вопреки его экономической неэффективности и социальной неприемлемости (ситуация Б).

К чему это приводит?

Рассмотрим на конкретном примере ситуацию А. В начале 30-х годов прошлого века практически одновременно были «запущены» два крупномасштабных проекта - Ангаро-Енисейский в России и проект освоения долины реки Теннеси в США. Первый опирался на технократическую концепцию энерго-производственного цикла Н.Н. Колосовского, второй был частью «нового курса» президента Рузвельта, и энергетическое ядро этого проекта сразу понималось как средство для достижения социально-экологических целей.

Результаты говорят сами за себя: экономически застойный район долины реки Теннеси, где прежде регулярно повторялись разрушительные паводки, а в заболоченной пойме люди болели и умирали от пеллагры - сегодня один из наиболее привлекательных, устойчиво развивающихся регионов США. А что же долина реки Ангара? Сама река отравлена стоками, ангарская сосна по берегам хищнически вырублена (или дорубается), а субъекты РФ - Республика Бурятия и Иркутская область - не могут поделить природную ренту, получаемую от эксплуатации уникальной экосистемы «Ангара - оз. Байкал». О том, как живет и почему вымирает коренное и старожильческое население в этом регионе, мало кто знает.

Ситуация Б имеет прямое отношение к нашей статье и касается самого БАМа и прилегающей к нему зоны. Известно, что Байкало-Амурская магистраль построена в качестве рокадной железной дороги вдоль линии фронта борьбы с китайским агрессором, если он вторгнется на нашу территорию. В период обострения российско-китайских отношений такой «железнодорожный ответ» был логичен и традиционен: со времен Витте железные дороги в России строились, прежде всего, как политические и военно-стратегические, а уж потом выяснялась их экономическая эффективность. Так же было и с БАМом - декларировалось освоение природных ресурсов зоны БАМа и создание в этой зоне 14 ТПК, т. е. реализация модернизированного, но все того же упомянутого выше технократического подхода. Кроме того, как уже говорилось, магистраль в проектировках Госплана СССР презентовалась как будущая нефтевозная дорога.

Известно, что и этот проект кончился ничем, денег на освоение зоны БАМа не оказалось ни у власти советской, ни у нынешней, а первостроители БАМа остались без работы после окончания строительства собственно железной дороги, и ныне действует программа их отселения из этой зоны. А немалая часть тех, кто остается жить даже в столице БАМа, в г. Тынде, до сих пор обретаются в щитовых бараках, построенных 30 лет назад. Сама же магистраль оказалась малодеятельной железной дорогой.

Возвращаясь к вопросу о целесообразности строительства нефтепровода, акцентируем внимание на том, что широкомасштабное освоение восточносибирских ресурсов углеводородного сырья, конечно же, немыслимо без магистрального нефтепровода с выходом на Тихоокеанское побережье и возможностью ответвления на Китай. Но в условиях пока еще недостаточного для крупномасштабной добычи объема подготовленной минерально-сырьевой базы, большой капиталоемкости и значительной инерционности процесса открытия и освоения месторождений нефти и газа нам представляется более целесообразной следующая схема транспортировки нефти.

Сначала необходимо построить систему нефтепроводов от уже открытых и являющихся базовыми для разработки месторождений (Юрубченского в Красноярском крае, Верхнечонского в Иркутской области, Талаканского в Республике Саха (Якутия) и других прилегающих к этой системе нефтепроводов месторождений) до Усть-Кута, а затем осуществлять перевозку нефти по БАМу. Параллельно необходимо будет резко увеличить объемы геологоразведочных работ, значительно расширить минерально-сырьевую базу, позволяющую выйти на запланированные уровни добычи нефти и затем продолжить строительство магистрального нефтепровода в восточном направлении. Такой подход, учитывающий и поэтапное освоение углеводородных ресурсов, и взаимодействие трубопроводного с железнодорожным транспортом, с народнохозяйственных позиций окажется, на наш взгляд, более эффективным.

От внимания сторонников проекта нефтепровода ушли еще два аспекта проблемы. Во-первых, одно дело, когда говорится относительно того, как снять экономику России «с нефтяной иглы». Эти рассуждения, в конце концов, сводятся к благопожеланиям, не отражающимся на стратегии развития российской экономики. И совсем иное дело, когда нефтяную иглу длиной в 4 тыс. км реально укладывают в траншею. Это означает публичное признание того, что мы навсегда останемся сырьевым придатком Европы, Азии и Америки. Железная дорога - многофункциональный транспортный канал, в случае ухода экономики от сырьевого направления он будет продолжать функционировать. Трубопроводный транспорт специализирован, его можно использовать только в случае, если экономика страны останется ориентированной на нефть. Труба, параллельная железной дороге, резко увеличит себестоимость железнодорожных перевозок по причинам, изложенным выше. Это означает, что сырьевая ориентация страны победит все варианты высокотехнологичной ее специализации не в научных спорах, а во вполне реальной конкуренции двух видов транспорта.

Во-вторых, выбор между направлениями на Находку и на Китай при строительстве нового нефтепровода сделан однозначно в пользу российского порта в бухте Перевозной. Но этот выбор не может в принципе относиться к компетенции исполнительной власти. Это решение входит в сферу геополитики. Подобные внешнеэкономические выборы должны обсуждаться в законодательной ветви власти, с общественностью и населением.

В каком случае нас ожидает более высокий уровень стабильности? В том варианте, где мы, выставив конец трубы на берегу Тихого океана, начнем суетиться на открытом и нестабильном рынке энергоресурсов АТР, либо мы впишемся в технологические цепи растущей китайской промышленности и получим, фактически, твердые гарантии будущего сбыта на много лет вперед.

Мы не знаем, какой вариант более верен, исходя из долгосрочных интересов России, нужно ли нам ориентироваться на игру на рынке или на стабильного партнера. Но в чем мы твердо уверены, так это в том, что подобные решения ни при каких обстоятельствах нельзя принимать кулуарно.

По названным причинам проект восточного маршрута транспортировки нефти к Тихому океану в обход БАМа считаем слабо обоснованным и полагаем необходимым провести его дополнительную научную и общественную экспертизу. Со своей стороны как специалисты, чьи научные интересы связаны с данной проблематикой, готовы принять участие в экспертизе и аргументировать свою позицию более детально.

С учетом государственных интересов

Вышеприведенная статья, подготовленная известными учеными, традиционно сочетает в себе комплексный научный анализ проблемы развития и эффективного использования инфраструктуры транспорта на востоке России с ответственным государственным подходом к возможным вариантам ее решения.

Абсолютно справедливы выводы о необходимости поэтапной реализации суперпроекта по освоению нефтяных и газовых ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха и организации поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На первом этапе, конечно же, важно максимально использовать БАМ. В настоящее время нефтяной компанией «Сургутнефтегаз» ведущей работы на Талаканском месторождении в Якутии, принято решение о строительстве нефтепровода «Талаканско-Верхнечонское - Усть-Кут». Проект согласован с администрацией Иркутской области и компанией ТНК-ВР, владеющей лицензией на Верхнечонское месторождение.

Организация поставок по БАМу нефти и нефтепродуктов из Западной и Восточной Сибири позволит не только загрузить магистраль и, соответственно, понизить тариф, но и привести ее в рабочее состояние, модернизировать. Например, поставки в Китай по железной дороге от 0,5 до 6,5 млн т нефти в год в период с 2001 г. по 2004 г. придали значительный импульс развитию железнодорожных участков Мегет - Наушки и Мегет - Забайкальск.

Полностью поддерживаю мнение авторов о необходимости использования БАМа как нефтяной дороги и в долгосрочной перспективе, но уже для поставок на восток российской продукции глубокой переработки и химии углеводородов.

В дополнение приведу несколько аргументов в пользу строительства нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», обсуждающихся на федеральном (правительство), внутриотраслевом (Минпромэнерго) и корпоративном («Транснефть», нефтяные компании) уровнях.

Даже при полной загрузке железной дороги нефтяными грузами тариф на прокачку нефти будет в 5-7 раз выше, чем по нефтепроводу. И в случае падения цен на нефть на мировом рынке российские поставки по железной дороге станут экономически не эффективными.

Основными районами, обеспечивающими ресурсную базу новой нефтепроводной системы, является Томская область и Ханты-Мансийсий автономный округ в Западной Сибири, а также нефтегазоносные провинции Восточной Сибири и Республики Саха. В период 2000-2005 гг. прирост уровня годовой добычи нефти в России, прежде всего за счет Западной Сибири, составит свыше 170 млн т, что превышает добычу любой из нефтедобывающих стран, кроме Саудовской Аравии и США. Из них более 150 млн т - объем дополнительного экспорта из России, который был направлен в основном на высококонкурентный европейский рынок. В странах АТР в 2004 г. из России было экспортировано около 8,5 млн т сырой нефти и 8,2 млн т нефтепродуктов, из которых почти 70% - поставки по железной дороге в Китай.

А какова ситуация на основных международных рынках нефти? Европа - стагнация, США - умеренный рост, АТР - быстрый рост. Реализация проекта обеспечивает независимый выход на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и Атлантического побережья США, позволяет диверсифицировать направления экспорта нефти, усиливает геостратегические и экономические позиции России.

Приход крупного российского капитала в результате строительства нефтепровода позволит преодолеть тенденции ослабления экономических позиций государства в восточных регионах страны. Будет интенсифицировано социально-экономическое развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока, созданы новые рабочие места в нефтегазовом и других секторах экономики.

И что очень важно, повысится инвестиционная привлекательность перспективных на нефтегазоносность участков вдоль трассы. Регион обладает значительной ресурсной базой углеводородов, однако степень ее разведанности крайне низка. Одна из причин, структурно сдерживающих освоение открытых месторождений и проведение поисково-разведочных работ, - отсутствие транспортной инфраструктуры. В случае, если в геологоразведочные работы будет вложено 14,5 млрд дол., это позволит подготовить запасы нефти, которые могли бы обеспечить добычу только в Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции не менее 110 млн т в год и полностью загрузить нефтепровод, железную дорогу, порты.

Протяженность проектируемой системы по маршруту Тайшет - Казачинское - Сковородино - Перевозная (мыс Ломоносова к юго-западу от Владивостока) - 4130 км. Для строительства нефтепровода принимаются трубы диаметром 1220 мм. Проектируются 32 нефтеперекачивающие станции, в том числе 13 с резервуарным парком с суммарным объемом 2670 тыс. м3. В состав производственных объектов морского комплекса входят грузовые причалы, в том числе один для танкеров дедвейтом 300 тыс. т, причалы портофлота, объекты вспомогательного назначения.

Трасса маршрута нефтепровода характеризуется сложными геологическими, гидрологическими и сейсмическими условиями. На основном ее протяжении предусматривается подземная прокладка трубопровода. Предстоит преодолеть свыше 435 км болот, более 1 тыс. км скальных и полускальных грунтов, зоны вечной мерзлоты, курумы, разломы, карстовые породы, селевые и оползневые участки, косогоры со значительными уклонами. В связи с этим представляется целесообразным провести ее севернее, чем планирует «Транснефть», с выходом на Тынду через Алдан, что позволит обойти районы с наиболее высокой сейсмичностью и сложным рельефом, а также приблизить к трассе перспективные на нефтегазоносность территории. Кроме того, возможна прокладка трассы не к бухте Перевозная, где расположены сразу два заповедника, а к Находке и (или) к Ванино.

В геополитическом плане целесообразность первоочередного выхода нефтепровода к российским портам не вызывает сомнения. Это позволит осуществлять поставки в любую страну Азиатско-Тихоокеанского региона по более высоким, чем в среднем на мировом рынке, ценам за счет так называемой «азиатской премии». Тогда как, если нефтепровод будет замкнут только на Китай, в условиях монопсонии поставки будут осуществляться с дисконтом. Россия уже имеет урок прямых поставок газа в Турцию, когда после завершения строительства газопровода по дну Черного моря иностранный партнер потребовал снизить зафиксированные в межправительственном соглашении объемы поставок, цены и инвестировать часть выручки в турецкую экономику. Россия вынуждена была пойти на уступки по всем позициям. Вместе с тем следует учитывать, что китайский нефтяной рынок - самый перспективный и быстроразвивающийся сегмент мирового рынка, поэтому после завершения строительства нефтепровода к российским портам целесообразно построить отвод на Китай в районе Сковородино либо Благовещенска.

Необходимо диверсифицировать экспорт на энергетические рынки АТР как по направлениям, так и по способам и маршрутам поставок. И здесь целесообразно задействовать БАМ и развивать системы нефтепроводов.

А. Г. КОРЖУБАЕВ,

кандидат экономических наук,

Институт геологии нефти и газа СО РАН,

Новосибирск

См.: Герт А.А. и др. Восточный коридор нефтепроводов: сравнительная экономическая эффективность вариантов //Регион: экономика и социология. 2004. №4. С. 157-172.