Чтобы не налететь на рифы

Михаил Рыбаков

ведущий консультант Группы компаний

«Технологии корпоративного развития»

(ТЕКОРА),

сертифицированный специалист

по управлению проектами (IPMA)

Всегда помнить о цели и постоянно отслеживать сроки и деньги – вот ключ к успеху любого проекта

Аксиома

Руководство компании, особенно имеющей сложную, разветвленную структуру, ежедневно решает множество непростых задач. Допустим, вы работаете в многопрофильном холдинге, который по мере развития периодически «запускает» новые направления деятельности. И вот на последнем совете директоров принято решение заняться ресторанным бизнесом. Руководство ставит перед вами задачу: открыть первый ресторан через полгода. Причем к этому сроку он должен не просто «иметь место быть», но и реально функционировать. Для выполнения этой задачи вам придется решить множество вопросов:

- найти и выкупить (арендовать) соответствующие помещения, что в крупных городах весьма непросто;

- набрать персонал, причем требования к нему – зачастую противоречивые. Возьмешь профессионала с опытом работы в «общепите» – получишь «советский» сервис, примешь на работу вчерашнего студента – квалификация оставляет желать лучшего. Причем мало людей нанять – важно ведь еще и обучить, привить им принципы корпоративной культуры, принятые в вашей компании. А потом удержать их от ухода к конкурентам;

- организовать закупки;

- решить проблемы логистики;

- договориться со всеми государственными органами;

- и множество других.

Как эти задачи решаются сегодня? Во многом интуитивно, с опорой на опыт и знания руководителей. Хорошо, если желаемый результат действительно достигается. Однако бизнес не лотерея. И, вкладывая деньги в тот или иной проект, инвестор хочет прежде всего гарантий. Как же сделать так, чтобы в нашем изменчивом мире результаты работы стали предсказуемыми?

Что дает менеджеру

управление проектами

На сегодняшний день одним из самых прогрессивных подходов к ведению бизнеса является управление проектами. Что же такое проект? Это работа по достижению уникальной цели за ограниченное время. То есть не бывает двух одинаковых проектов, например двух в точности одинаковых рекламных кампаний или двух совершенно идентичных ресторанов. Кроме того, работа над проектом всегда ограничена по времени и ресурсам, важнейший из которых – деньги.

Одна из аксиом проектного менеджмента: за любой проект, независимо от его размеров, всегда отвечает один человек – менеджер проекта. Он в проекте Царь и Бог. Он, и только он, отвечает перед заказчиком за успех реализации проекта. А значит, и наделяется внутри проекта всей полнотой власти.

Что дает бизнесу применение проектного подхода?

Во-первых, результаты работ становятся более предсказуемыми, так как при разработке проекта задается четкая цель и составляется календарный план, разбитый на этапы. На любой стадии, если возникнет необходимость, план можно откорректировать. Изначально выявляются риски, которые ставят под угрозу успех проекта, и заранее разрабатываются меры по их предотвращению.

Во-вторых, деятельность компании становится прозрачной, легко контролируемой и управляемой. Ведь о проекте всегда известно, в какой стадии он находится: каковы результаты, сколько ресурсов уже истрачено, и сколько их еще потребуется при сохранении нынешних тенденций.

И, в-третьих, повышается эффективность работы участников проекта, так как каждый напрямую заинтересован в его успехе.

Известно, что люди управляют проектами столько же лет, сколько существует человечество. Но почему же только во второй половине XX столетия управление проектами выделили в отдельную дисциплину и даже появилась новая профессия – менеджер проекта, т. е. особый руководитель, способный управлять проектом в любой сфере? Все дело в том, что бизнес к концу XX в. стал настолько сложным и непредсказуемым, что даже пятилетние планы стали называть долгосрочными. Эта ситуация особенно актуальна в современной России, на каком бы рынке вы ни работали: строительном или фармацевтическом, нефтяном или машиностроительном.

В течение всего XX в. разрабатывались научно-практические методы, позднее вошедшие в «копилку» проектных менеджеров, и к 1980-м гг. стало очевидно, что у всех проектов – независимо от сферы реализации – есть много общего. Например, в каждом из них необходимо управлять:

- предметной областью проекта, т. е. собственно реализацией той цели, ради которой проект предпринят;

- сроками проекта, так как для его успеха важно всегда придерживаться календарного плана;

- стоимостью, а значит, для любого проекта при планировании составляется бюджет, где прогнозируются приход и расход денежных средств;

- качеством, потому что потребитель будет покупать только ту продукцию или услугу, которые удовлетворяют его потребностям;

- рисками, так как важно предусмотреть все угрозы, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта;

- персоналом, ведь от того, насколько эффективными будут действия команды проекта, во многом зависит его результат;

- коммуникациями, так как в наше время в проекты вовлечено большое количество участников, которые зачастую территориально удалены друг от друга, а многие знакомы только заочно. Важно поддерживать эффективный документооборот проекта;

- контрактами, т. е., заключая договоры с поставщиками, обеспечить максимально выгодные для обеих сторон условия, свести риски к минимуму;

- изменениями, так как редкий план проекта доходит до успешного завершения, не претерпев изменений. Их причины – как изменение внешних условий, в которых выполняется проект, так и возможные изменения целей проекта, доступности ресурсов, включая персонал, деньги и т. д.

На сегодняшний день информация об управлении проектами собрана в различных международных и национальных документах, некоторые из них признаны стандартами. Наиболее популярны «Свод знаний по управлению проектами» – РМВоК, впервые изданный Американским институтом управления проектами (PMI) в 1987 г., и Международные требования к компетентности специалистов ICB IPMA, издаваемые Международной ассоциацией управления проектами (IPMA). Эти фундаментальные труды являются настольными книгами каждого project-менеджера, как называют в профессиональной среде менеджеров по управлению проектами.

Каждый проект за время своего существования проходит четыре фазы:

1. На начальной фазе инициатор должен доказать инвестору привлекательность проекта, разработав и представив сначала его концепцию, а затем – бизнес-план. В уставе проекта четко фиксируются все ключевые договоренности:

- обоснование инициации проекта;

- главная и вспомогательные цели проекта, а также критерии его успехе и неудачи;

- структура продукта проекта;

- перечень ключевых заинтересованных сторон и их интересов;

- основные ограничения проекта.

Официальный запуск проекта происходит при подписании соответствующего приказа. С менеджером проекта заключают контракт.

2. После запуска проект вступает в фазу разработки, когда команда управления проекта концентрирует свои усилия на создании максимально эффективного плана реализации проекта. В процессе планирования:

- вырабатывают миссию проекта, которая должна показать всем участникам проекта и его внешнему окружению, что каждый из них получит от его успешной реализации;

- все работы проекта представляют в виде структурной иерархической декомпозиции работ (СДР), которая позволяет даже сложный проект разложить на обозримые, доступные для понимания составляющие;

- составляют календарный план проекта, который оптимизируют исходя из доступности ресурсов, таких как финансы, персонал, оборудование, а также стремятся максимально сократить, применяя такие подходы, как метод критического пути (МКП). При разработке календарного плана учитывают также зависимости между выполняемыми видами деятельности: например, одна работа может начаться только после завершения другой. Календарный план обычно представляют в виде диаграммы Ганта, которая на сегодняшний день является, пожалуй, самым распространенным инструментом управления проектами;

- разрабатывают графики потребностей проекта в ресурсах;

- формируют бюджет проекта: помесячный (а иногда и понедельный) график материальных затрат и поступлений от проекта с разбивкой по статьям;

- разрабатывают организационную структуру проекта и формируют команду проекта, включая в нее необходимых специалистов, подразделения, а порой и внешние организации;

- создают план управления рисками, который включает в себя перечень возможных рисков, их качественную и количественную оценку, а также план действий по предотвращению рисков и реагированию в случае их возникновения;

- в крупных проектах прописывают политики проекта (ключевые принципы) по качеству, работе с персоналом и поставщиками, другим важным параметрам;

- прорабатывают механизмы коммуникации в проекте и процедуры внесения изменений в планы;

- и многое другое.

Итогом планирования становится утвержденный заказчиком сводный план проекта, являющийся руководящим документом для команды проекта на всем протяжении его реализации.

3. Фаза реализации – самая затратная по финансовым и материальным ресурсам, ведь именно в этот период проводятся основные работы по проекту. На данном этапе важно контролировать ход работ, отслеживать перемены, происходящие как внутри проекта, так и в его окружении, и вносить соответствующие изменения в планы проекта, всегда помня два основных правила:

- все действия в рамках проекта должны быть направлены на достижение его целей;

- управлять можно только оставшейся частью проекта.

4. Основные задачи фазы завершения:

- разобраться со всеми «хвостами» по проекту: закрыть контракты, разрешить конфликты;

- трудоустроить персонал, который был временно привлечен к работе над проектом;

- и, о чем часто забывают, внести итоги проекта, как положительные, так и отрицательные, в «сокровищницу опыта», которая послужит компании для закрепления достигнутого успеха и в дальнейшем поможет ей не наступить повторно на те же грабли.

Что любопытно, в компаниях, работающих по проектному принципу, нередко складывается особая организационная структура. Возможны несколько ее вариантов:

1. Традиционная иерархическая функциональная оргструктура, при которой каждое подразделение выполняет определенную фиксированную функцию, например отдел закупок, отдел логистики и т. д. У каждого подразделения есть руководитель, жестко соблюдается принцип единоначалия. Такая форма хороша для бизнеса, работающего в стабильных условиях, но малоэффективна для реализации проектов, так как в ней много бюрократии, а решения принимаются медленно.

2. Проектная структура, когда большая часть сотрудников работает в том или ином проекте (иногда в нескольких одновременно) и подчиняется руководителям проектов. При этом такие функциональные подразделения, как бухгалтерия, выполняют обслуживающие функции для различных проектов.

3. Матричная структура, при которой сотрудники работают в функциональных подразделениях, но при этом участвуют в проектах. В этом случае возникает двойное подчинение – сотрудником руководит как менеджер проекта, так и его функциональный руководитель, из-за чего могут возникать конфликты. Как правило, в большинстве организаций представлена та или иная разновидность матричной структуры, причем зачастую в рамках одной компании можно найти элементы различных структур.

Где еще можно применить проектный подход? Работа каждой компании предполагает два рода деятельности. С одной стороны, это регулярная (циклическая) работа, где задачи повторяются раз за разом. Если вернуться к нашему примеру с рестораном, то это:

- регулярное финансовое планирование и исполнение плана с последующей отчетностью;

- обслуживание клиентов;

- плановая аттестация персонала;

- регулярное обучение персонала (например, принимаемых на работу официантов);

- работа со стабильным поставщиком.

С другой стороны – уникальные задачи. И таких задач в ресторанном бизнесе множество. Это не только открытие нового ресторана, рассмотренное выше, но и:

- выход ресторана напрямую на крупного поставщика (в каждом случае есть множество особенностей, которые нужно учесть при планировании и реализации проекта);

- проведение широкой рекламной кампании;

- введение новых процедур, направленных на снижение объемов хищений;

- организация возможности бронирования столиков через Интернет и др.

Даже такие регулярные задачи, как улучшение соблюдения рецептуры или повышение качества обслуживания клиентов, можно решать гораздо эффективнее, если подходить к ним с позиций проектного менеджмента: постановка и достижение четкой цели при ограниченных сроках и ресурсах.

Конечно, в рамках одной статьи невозможно целиком охватить такую обширную тему, как управление проектами, поэтому в следующих номерах журнала мы продолжим ее обсуждение и рассмотрим более конкретные аспекты, актуальные для вас, уважаемые читатели!